毕业设计（论文）任务书

| 题 目 |  | 基于协同过滤的互联网岗位推荐系统的设计与实现 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学部（院） |  | 计算机与信息工程学院 | 专业 | 计算机科学与技术C |  |  |  |  |
| 班级 |  | 20计科C2 | 姓名 | 王耀彬 |  | 学号 | 20201111012 |  |
| 一、课题主要研究(设计)内容： 随着深度神经网络的不断发展，协同过滤技术在众多领域得到了成功的应用。本系统主要使用基于协同过滤的推荐算法作为岗位的推荐模型。通过对现有互联网岗位招聘网站爬虫并进行数据整理与综合得到岗位数据，利用Web作为数据的载体，利用协同过滤技术对用户做个性化岗位推荐，最终实现基于协同过滤的互联网岗位推荐系统。 基于协同过滤的互联网招聘岗位推荐系统的设计与实现的主要研究内容如下： 1. 课题背景与意义。分析课题研究的背景与意义，结合国内外研究现状，说明课题实现系统的重要性。需求分析，根据安全性需求、性能性需求等需求进行需求分析最终确认系统需实现的全部功能。 2. 数据获取爬虫模块。使用Selenium、Scrapy和CrawlSpider等爬虫工具对现有互联网招聘网站例如牛客、力扣与BOSS直聘等进行数据爬取，对数据进行综合处理，得到全面丰富且详细的互联网招聘岗位数据。将数据存入阿里云RDS MySQL数据库。 3. 岗位数据的显示模块。利用Web作为招聘岗位数据的载体，使用Django + Vue构建网站前后端，使用本地服务器/阿里云服务器。 4. 基于协同过滤的推荐系统模块[7]。基于神经网络采用协同过滤技术实现推荐系统[8]。使用神经协同过滤算法(neural network-based collaborative filtering, NCF)，利用用户基本信息、用户的历史岗位浏览信息与用户收藏岗位信息，给出个性化互联网招聘岗位推荐。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、工作进度要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设计（论文）各阶段名称 |  |  |  | 日期 |  |  | 备注 |
| 1 | 完成论文课题确定，对课题进行基础分析，分析研究的背景和意义、国内外研究现状，进行需求分析。 |  |  |  | 2023年11月1日-2024年1月1日 |  |  |  |
| 2 | 完成课题前置基础知识的学习，包括：爬虫基础使用，熟悉Django与Vue，熟悉协同过滤算法。 |  |  |  | 2024年1月2日-2024年1月15日 |  |  |  |
| 3 | 完成对现有互联网招聘岗位网站的信息爬取，对数据进行综合处理并存入RDS MySQL数据库 |  |  |  | 2024年1月16日-2024年2月1日 |  |  |  |
| 4 | 使用Django与Vue搭建Web前后端，将其与MySQL数据库相连接测试，完成数据显示工作 |  |  |  | 2024年2月2日-2024年3月1日 |  |  |  |
| 5 | 设计并实现协同过滤推荐模型，利用已有数据进行模型训练，并将模型部署至服务器。 |  |  |  | 2024年3月2日-2024年4月1日 |  |  |  |
| 6 | 对爬虫模块、Web模块与推荐算法模块进行测试，测试其稳定性与效率。撰写毕业论文。 |  |  |  | 2024年4月2日-2024年5月10日 |  |  |  |
| 三、应查阅的主要参考文献： [1].Jacob Jacoby.Perspectives on Information Overload[J].Journal of Consumer Research,1984(4). [2].Covington P,Adams J,Sargin E.Deep neural networks for youtube recommendations[C]//Proceedings of the 10th ACM Conference on Recommender Systems.ACM,2016:191-198. [3].孙黎博.基于深度学习和矩阵分解的推荐算法分析[J].电子技术与软件工程,2022(18):218-221. [4].Goldberg D,Nichols D,Oki B M,et al.Using collaborative filtering to weave an information tapestry[J].Communications of the ACM,1992,35(12):61-71. [5].Ghuli P,Ghosh A,Shettar R.A collaborative filtering recommendation engine in a distributed environment[C]//2014 International Conference on Contemporary Computing and Informatics(IC3I).IEEE,2014:568-574. [6].Zhang H,Yang H,Huang T,et al.DBNCF:Personalized courses recommendation system based on DBN in MOOC environment[C]//2017 International Symposium on Educational Technology(ISET).IEEE,2017:106-108. [7].蔡辉虎.基于深度神经网络的协同过滤推荐系统体系结构研究[J].信息记录材料,2023,24(11):236-238+242.DOI:10.16009/j.cnki.cn13-1295/tq.2023.11.011. [8].李建超. 基于神经网络的协同过滤推荐算法研究[D].长春工业大学,2023.DOI:10.27805/d.cnki.gccgy.2023.000845. [9].张铁斌,郑行,邢星等.基于深度神经网络融合特征信息的协同过滤模型[J].渤海大学学报(自然科学版),2022,43(02):172-177.DOI:10.13831/j.cnki.issn.1673-0569.2022.02.005. [10].黄立威,江碧涛,吕守业等.基于深度学习的推荐系统研究综述[J].计算机学报,2018,41(07):1619-1647. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、毕业设计（论文）预期成果或结论性观点： 实现运行稳定，推荐高效的基于协同过滤的互联网招聘岗位推荐系统。 系统具有良好的运行稳定性，能过支持一定数目的用户同时访问，在多用户并发访问时服务器可以较快速的查询数据库给出响应。 推荐算法高效且精准，区别于随机的推荐，能够依据用户的历史浏览及收藏记录给出针对性的招聘岗位推荐，且模型可以利用用户访问次数、用户指定无需推荐的岗位等信息进行动态调整。模型轻量化且推荐快捷。易于在本地部署。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、毕业设计（论文）完成提交材料清单：（设计、作品照片、实物、模型、技术文档或论文、含有技术文档或论文的光盘等） 1.爬虫模块。爬虫Python源代码、存放数据的数据库映射文件。 2.Web模块。基于Django的Python后端代码、基于Vue的前端代码、数据库组织存在方式、云数据库账号密码、服务器地址 3.推荐算法模块。算法实现代码，深度学习模型文件。 4 毕业论文，作为以上源代码的技术文档。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、任务执行日期： 自 2023 年 12 月 27 日起，至 2024 年 5 月 10 日止。 学 生（签字）： 指导教师（签字）： 系 主 任（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、任务书一律由指导教师填写;

2、起始日期由毕业设计（论文）实际开始日期算起（包括选题与预研阶段）。